序境 / LUMENIS

Production Experience Implementation Master Plan

UI · UX · Visual · Motion · Interaction · Front-end Handoff · Backend Binding

文档性质：一次性施工蓝图（非概念提案） 目标是让零基础执行人员按步骤完成用户可见/可操作的 Experience Layer，并输出可由 Codex 直接绑定真实后端的完整生产交接包。本文不授权修改 Production Truth、真实业务规则、数据库、权限或生产后端。

审计基线：GitHub main / HEAD ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6（2026-09-10 03:53:57Z）

文档版本：V1.0 · 2026-09-10

# 0. 使用方式与真实性声明

本方案在生成前重新读取当前私有仓库 main 的最新提交、设计基线、生产验收母清单、模板目录、当前 Shell、AI 页面以及 CSS/JS 资产目录，并重新检查了本次会话中提供的 11 张视觉参考图与 1 段 AI 界面视频。本文只把能够从当前仓库或本次提供资料验证的能力写成“已验证能力”；无法确认的后端 Endpoint、ViewModel 字段或权限细节统一标记 UNKNOWN，不允许设计人员自行发明。

覆盖边界 “全覆盖”在本文中的严格含义：覆盖当前 main 可见模板族、Production Acceptance 明确要求的 UI/UX 能力、当前 Shell/AI/系统能力，以及所有通用人机交互状态。它不等于声称仓库里不存在任何未被索引到的动态隐藏路径；遇到未知必须进入 Re-Audit，不得猜测。

| 证据编号 | 当前事实 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S1 | HEAD = ab67612367c…；最新提交为 Doubao→Codex pre-production handoff 文档 | 锁定审计时间点 |
| S2 | LUMENIS_NEW_PRODUCT_DESIGN_BASELINE_V1.md | 产品/设计最高基线 |
| S3 | LUMENIS-PRODUCTION-ACCEPTANCE-MASTER-CHECKLIST-V1.md | Production Gate 与 Legacy UI 重设计硬规则 |
| S4 | templates/{auth,cth,zbmp,system} + base.html | 用户可见页面/旧能力证据 |
| S5 | static/css 下存在 8 个并行设计 CSS 层 | 确认旧新视觉叠加风险 |
| S6 | templates/system/ai.html 当前为 GPT 风格三栏 Chat/Task/Evidence/Trace | 确认 AI 能力语义与 UI 重建目标 |
| S7 | static/js 下有 adaptive/motion/browser/domain/i18n/keyboard 等能力 | 确认交互技术资产存在，但新视觉不继承旧 UI |
| S8 | 11 张参考图 + AI 视频本地文件重新核验 | 视觉/材质/动效研究输入 |

图 0-1　从点、线、面到屏幕和工作流的统一形成逻辑

# 1. 最高设计权威与绝对边界

当前设计基线明确：用户确认的新 LUMENIS 方案高于旧线上架构，旧菜单/模块/API/表/Agent 结构都必须重新映射；Production Acceptance 又进一步明确“Legacy code is a capability source, not a UI source”。因此本方案彻底取消“在旧页面上叠新 CSS”的路线。

最高红线 旧页面、旧 HTML、旧 CSS、旧 Layout、旧卡片/表格/弹窗、旧响应式和旧视觉语言只能作为“能力取证”。新 Production UI 必须拥有独立 Shell、独立命名空间、独立样式入口和独立组件/动效/材质运行层。

图 1-1　后端 Production Truth 与 Experience Layer 的责任边界

| 角色/执行者 | 只能做什么 | 绝对不能做什么 | 交给下一角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体验执行团队 / 豆包 | 审计旧 UI 的业务意图；设计 IA、视觉、交互、动效；制作 PSD/SVG/PNG/Prototype；定义 ViewModel/State/UI Binding Contract；标 UNKNOWN | 改 DB/Canonical Truth；发明 API；更改权限语义；删除 Legacy；切生产路由；伪造 Evidence/Runtime；宣称 Production Ready | 完整 Experience Handoff Package |
| 人类产品/UX 设计师 | 复核任务、层级、可发现性、业务路径、可用性 | 凭视觉偏好改变业务规则 | 批准 Screen/Flow/State |
| 视觉设计师 | Token、排版、颜色、材质、图标、组件视觉 | 在页面单独发明局部设计权威 | 可编辑设计母版/资产 |
| 动效/交互工程师 | State→Motion、FLIP/Morph、Rive/Lottie/Shader Prototype、reduced motion | 用假动画冒充真实运行状态 | Motion Contract + Runtime Demo |
| 前端工程师 | 实现新 Namespace/Shell/Components/Prototype/A11y/Responsive；消费 ViewModel | 直接读写 Production DB；重新设计业务事实 | Integration Skeleton |
| 后端/Codex | 绑定真实 API/ViewModel/Permission/Evidence/Runtime；E2E；生产切换 | 无必要重新发明 UI/UX；用后端妥协破坏设计 Contract | 真实 Production Integration |
| 剪辑师 | 制作动效审片 MP4/GIF/Showreel、标注时间线 | 把视频预览当成产品交互实现 | Preview/Reel，不是 Runtime |

## 1.1 新旧隔离的工程实现

Legacy Templates / CSS / UI │ READ ONLY ▼ Capability Inventory → State/API Intent → New Screen Contract │ ▼ experience_v2/ (唯一新视觉入口) │ ▼ Codex binds Real ViewModel / API / Permission / Runtime

新页面根节点必须是 `.lum-app`，新组件 class 统一 `lum-*`。

新页面的 base 模板不得加载 `zbc-design-*`、`xujing-core.css`、`lumenis-global-design.css`、`adaptive-components.css` 等旧视觉样式。

技术思想可重写：Container Query、WAAPI、keyboard/i18n、domain context 等可以作为“行为能力参考”，但不得让旧视觉 CSS 进入新页面。

旧页面只有在新页面真实 E2E、响应式、权限、Evidence、性能通过后才允许退出生产入口；删除仍需独立依赖审计。

# 2. 当前能力全量覆盖图（基于 main 重新审计）

下面把当前可见模板逐个映射到新 Experience。映射表示“能力必须被取证并在新体系中找到归宿”，不是照搬页面。

| 旧 CTH 能力证据 | 新归属 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| analysis.html | CTH-06 分析与趋势 | EXTRACT → REBUILD |
| brand_industry.html | CTH-03 主体与结构 | EXTRACT → REBUILD |
| brands.html | CTH-03 主体与结构 | EXTRACT → REBUILD |
| calendar.html | CTH-10 运营与日历 | EXTRACT → REBUILD |
| case_analysis.html | CTH-08 案例与知识 | EXTRACT → REBUILD |
| cases.html | CTH-08 案例与知识 | EXTRACT → REBUILD |
| data_center/ | CTH-07 Evidence / Data Detail（取证后决定） | AUDIT REQUIRED |
| event_graph.html | CTH-05 事件与风险 / Network mode | EXTRACT → REBUILD |
| events.html | CTH-05 事件与风险 | EXTRACT → REBUILD |
| evidence.html | CTH-07 Evidence | EXTRACT → REBUILD |
| industries.html | CTH-03 主体与结构 | EXTRACT → REBUILD |
| knowledge.html | CTH-08 案例与知识 | EXTRACT → REBUILD |
| kos.html | CTH-02 Live / CTH-06 Analysis 的 Creator Lens | EXTRACT → REBUILD |
| launch.html | Access/Entry 意图；需路由语义复核 | AUDIT REQUIRED |
| negative.html | CTH-05 事件与风险 | EXTRACT → REBUILD |
| notes.html | CTH-02 Live / CTH-07 Evidence | EXTRACT → REBUILD |
| official.html | CTH-02 Live / Source Filter | EXTRACT → REBUILD |
| overview.html | CTH-01 Overview | EXTRACT → REBUILD |
| qa.html | AI Workspace 上下文入口 | MERGE INTO AI |
| realtime.html | CTH-02 Live | EXTRACT → REBUILD |
| reports.html | CTH-09 报告与决策 | EXTRACT → REBUILD |
| risk.html | CTH-05 事件与风险 | EXTRACT → REBUILD |
| topic_campaign.html | CTH-04 Campaign / Topic | EXTRACT → REBUILD |
| topics.html | CTH-04 Campaign / Topic | EXTRACT → REBUILD |
| trend.html | CTH-06 分析与趋势 | EXTRACT → REBUILD |
| weekly.html | CTH-09 Report schema | MERGE |
| weibo.html | CTH-02 Live / Source Filter | MERGE |
| workspace.html | CTH-03 主体与结构 | EXTRACT → REBUILD |
| xiaohongshu.html | CTH-02 Live / Source Filter | MERGE |

| 旧 BMP 能力证据 | 新归属 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| brand.html | BMP-02 主体/品牌画像 | EXTRACT → REBUILD |
| competition.html | BMP-03 竞品与 Benchmark | EXTRACT → REBUILD |
| content.html | BMP-05 Content | EXTRACT → REBUILD |
| evaluation.html | BMP-10 Evaluation | EXTRACT → REBUILD |
| intelligence.html | BMP-07 Market Intelligence / Trend / Event lens | EXTRACT → REBUILD |
| kos.html | BMP-06 Creators | EXTRACT → REBUILD |
| launch.html | Access/Entry 意图；需路由语义复核 | AUDIT REQUIRED |
| overview.html | BMP-01 Brand & Market Overview | EXTRACT → REBUILD |
| podcast.html | BMP-09 Podcast / Research | EXTRACT → REBUILD |
| reports.html | BMP-11 Reports & Decision | EXTRACT → REBUILD |
| risk.html | BMP-08 Events & Risk | EXTRACT → REBUILD |

| 旧 SYSTEM 能力证据 | 新归属 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| adaptive_demo.html | 设计 QA / Regression fixture | ARCHIVE FROM PROD NAV |
| ai.html | AI-01..05 + SYS-04 AI Runtime | SPLIT CAPABILITY → REBUILD |
| browser.html | Context Rail / Research Browser | EXTRACT → REBUILD |
| collector.html | SYS-02 Collector | EXTRACT → REBUILD |
| database.html | SYS-03 Database | EXTRACT → REBUILD |
| evaluation.html | SYS-05 Quality & Evaluation | EXTRACT → REBUILD |
| runtime.html | SYS-01 Runtime | EXTRACT → REBUILD |
| security.html | SYS-06 Security | EXTRACT → REBUILD |
| settings.html | SYS-07 Settings | EXTRACT → REBUILD |
| skill_store.html | SYS-08 Skills & Agents | EXTRACT → REBUILD |

| 旧 Access 能力证据 | 新归属 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| auth/cth_login.html | ACC-01 Unified Login | EXTRACT auth semantics → REBUILD |
| auth/zbmp_login.html | ACC-01 Unified Login | MERGE; 不保留两套视觉登录 |
| auth_recovery_modal.html | ACC-02 Recovery / Re-auth | EXTRACT → REBUILD |

## 2.1 当前治理中的语义漂移必须显式处理

Subject Context 以最新 README 为当前体验目标 早期基线/母清单仍出现 CTH Subject-first、BMP Brand-first 字样，但最新 README 与 2026-09-09 的提交已统一为 CTH/BMP 都使用 Selected Subject + Domain Lens。Experience Layer 因此只设计一套 Global Subject Context；品牌仍是 BMP 常见 subject_type，但不再建立第二套不兼容 Brand Selector。真实后端 Contract 由 Codex 审计后绑定。

# 3. 产品命名、信息命名与文案规则

| 层级 | 中文 | English | 한국어 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 母产品 | 序境 | LUMENIS | 서경 | 仓库已验证正式名 |
| CTH | 序境·商业运营 | LUMENIS Commerce Operations | 서경·커머스 운영 | 仓库已验证正式名 |
| BMP | 序境·品牌市场 | LUMENIS Brand & Market | 서경·브랜드 & 마켓 | 仓库已验证正式名 |
| 共享创作 | 序境·内容创作 | LUMENIS Content & Creation | 서경·콘텐츠 & 크리에이션 | 仓库已验证正式名 |
| AI 界面标签 | 序境 AI | LUMENIS AI | 서경 AI | 本方案 UI 标签；不是新产品线 |
| SYSTEM | 系统 | System | 시스템 | 支持层标签 |

| Screen ID | 中文 UI 名 | English | 한국어 |
| --- | --- | --- | --- |
| CTH-01 | 运营概览 | Operations Overview | 운영 개요 |
| CTH-02 | 实时 | Live | 실시간 |
| CTH-03 | 主体与结构 | Subject & Structure | 주체 및 구조 |
| CTH-04 | Campaign 与话题 | Campaign & Topics | 캠페인 및 토픽 |
| CTH-05 | 事件与风险 | Events & Risk | 이벤트 및 리스크 |
| CTH-06 | 分析与趋势 | Analysis & Trends | 분석 및 트렌드 |
| CTH-07 | Evidence | Evidence | 증거 |
| CTH-08 | 案例与知识 | Cases & Knowledge | 사례 및 지식 |
| CTH-09 | 报告与决策 | Reports & Decisions | 보고서 및 의사결정 |
| CTH-10 | 运营与日历 | Operations & Calendar | 운영 및 캘린더 |
| BMP-01 | 品牌市场概览 | Brand & Market Overview | 브랜드·마켓 개요 |
| BMP-02 | 主体/品牌画像 | Subject / Brand Profile | 주체/브랜드 프로필 |
| BMP-03 | 竞品与对标 | Competition & Benchmark | 경쟁 및 벤치마크 |
| BMP-04 | Campaign | Campaign | 캠페인 |
| BMP-05 | 内容 | Content | 콘텐츠 |
| BMP-06 | 创作者 | Creators | 크리에이터 |
| BMP-07 | 市场洞察 | Market Intelligence | 시장 인사이트 |
| BMP-08 | 事件与风险 | Events & Risk | 이벤트 및 리스크 |
| BMP-09 | 播客与研究 | Podcast & Research | 팟캐스트 및 리서치 |
| BMP-10 | 评估 | Evaluation | 평가 |
| BMP-11 | 报告与决策 | Reports & Decisions | 보고서 및 의사결정 |
| SYS-01 | 运行状态 | Runtime | 런타임 |
| SYS-02 | 采集 | Collector | 수집기 |
| SYS-03 | 数据库 | Database | 데이터베이스 |
| SYS-04 | AI 运行 | AI Runtime | AI 런타임 |
| SYS-05 | 质量与评估 | Quality & Evaluation | 품질 및 평가 |
| SYS-06 | 安全 | Security | 보안 |
| SYS-07 | 设置 | Settings | 설정 |
| SYS-08 | Skills 与 Agents | Skills & Agents | 스킬 및 에이전트 |
| AI-01 | AI 首页 | AI Home | AI 홈 |
| AI-02 | 任务接受 | Task Accepted | 작업 수락 |
| AI-03 | 执行中 | Executing | 실행 중 |
| AI-04 | 成果 | Artifact | 결과물 |
| AI-05 | Composer | Composer | 컴포저 |

## 3.1 界面文案原则

标题描述用户任务，不描述技术模块。例如“事件与风险”优于“Event Engine”。

状态词固定：正常 / 运行中 / 等待 / 需要审批 / 部分可用 / 数据陈旧 / 降级 / 失败 / 无权限 / 离线。

按钮使用动词：查看 Evidence、创建行动、生成报告、导出、重试；禁止“确定”滥用。

AI 文案必须区分事实、推断、建议；Confidence 不能替代 Evidence。

所有三语文案必须做 130% 文本膨胀测试；不得靠固定宽度裁掉 Korean/English。

# 4. Visual Foundation：字体、颜色、间距、网格、圆角、层级

## 4.1 字体

生产推荐使用可覆盖中/英/韩的无衬线组合。若部署许可允许，可用 Inter + Noto Sans SC + Noto Sans KR；离线/本地环境必须配置系统回退。不得把字体文件硬编码进仓库而不做 License/体积审计。

| Token | 建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| font-family | Inter, Noto Sans SC, Noto Sans KR, PingFang SC, Microsoft YaHei, system-ui, sans-serif | 全产品 |
| Display | 40/48, 600 | AI Home/极少数大标题 |
| H1 | 28/36, 600 | Workspace 标题 |
| H2 | 22/30, 600 | 主要区块 |
| H3 | 18/26, 600 | 卡片/区段 |
| Body | 14/22, 400 | 正文 |
| Body-S | 13/20, 400 | 次要信息 |
| Caption | 12/18, 400–500 | Meta/时间/来源 |
| Metric | 32/36, 650 + tabular-nums | KPI数字 |

## 4.2 颜色

图 4-1　颜色 Token（本方案最终 Production Proposal）

| Token | Light | Dark | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| canvas | #F6F7FB | #0E1117 | 页面底 |
| surface | #FFFFFF | #151922 | Truth surface |
| surface-subtle | #F0F2F7 | #1B202B | 低层级空间面 |
| text-primary | #111318 | #F4F6FA | 主文本 |
| text-secondary | #5B6472 | #B1B8C5 | 说明文本 |
| border | #E2E6EE | #2B3240 | 边界 |
| accent | #665CFF | #8B83FF | 主行动/选中/品牌强调 |
| evidence | #2F6BFF | #6C91FF | Evidence/来源关系 |
| positive | #138A68 | #45B58D | 成功/正向状态 |
| warning | #B7791F | #D7A64A | 警告 |
| critical | #C94545 | #F07171 | 风险/错误 |
| info | #3678C8 | #65A0E0 | 信息 |

颜色硬规则 颜色只表达 Identity / State / Data / Emphasis。图表 Series 可以扩展数据色，但必须拥有 legend 和可访问性替代；风险红色不用于普通“下降”，除非下降本身是业务风险。

## 4.3 网格、间距、尺寸

| 项目 | Desktop | Tablet | Mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Grid | 12 columns / gutter 24 / margin 32 | 8 columns / gutter 20 / margin 24 | 4 columns / gutter 16 / margin 16 |
| Compact Nav | 72px | 64px | Bottom Dock |
| Expanded Nav | 232px | Overlay/optional | 不使用 |
| Context Bar | 64px | 56–64px | 48–56px / 可换行为两层 |
| Context Rail | 320px default, 280–400 | Drawer 320–360 | Bottom Sheet |
| Touch target | ≥40px | ≥44px | ≥44px |
| Spacing scale | 4/8/12/16/20/24/32/40/48/64 | 同语义缩放 | 最小16页面边距 |

| Radius Token | 值 | 使用 |
| --- | --- | --- |
| control | 10px | Button/Input |
| card | 16px | 业务卡片 |
| panel | 20px | Drawer/Context panel |
| floating | 24px | Floating control/Composer |
| pill | 999px | Chip/Segment/active bubble |

# 5. Material System：从图片参考转成可执行材质

图 5-1　Tier A/B/C 材质预算

| Tier | 必须使用位置 | 禁止/限制 | 实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| A Truth | Evidence、表格、报告、长文、表单、审计、Runtime logs | 禁止折射、动态背景干扰 | 不透明/高对比/1px边界 |
| B Spatial | KPI、Context、Filter、Selector、Popover、Summary | 不能覆盖高密度长文本 | 低透明度 + blur + shallow shadow |
| C Optical | AI Composer、Active Dock/Nav、Task Morph、临时工具面 | Desktop 同时可见目标≤3；Mobile 默认≤1 | WebGL/Shader 可选；必须降级到 B/A |

## 5.1 Liquid Glass 的真正实现边界

用户提供的 Liquid Glass README/演示与当前公开 ybouane/liquidglass 技术说明均表明：真实折射依赖 DOM 捕获、WebGL fragment shader、refraction/chromatic aberration/Fresnel/specular 等；动态内容逐帧重新捕获成本高。因此只在少数高价值交互面使用，不能把整套 Dashboard 放进动态玻璃。

Material Controller 接口只接受 `material=truth|spatial|optical` + `state`，页面不得直接写 shader 参数。

Capability Probe 输出 OPTICAL_HIGH / OPTICAL_STANDARD / SOFT_GLASS / OPAQUE。

WebGL init 失败、低性能、reduced-transparency、低功耗时自动回退；业务动作和 DOM 结构不变。

禁止把当前 `backdrop-filter: blur()` 称为“真正 Liquid Glass”。

# 6. Icon、组件、状态与反馈系统

## 6.1 Icon

当前仓库已有统一线性图标思路；新 UI 从零建立独立 `lum-icon-*` 资产，但可以抽取其语义清单。正式图标统一 24×24 viewBox、1.5px stroke、round cap/join、currentColor；不使用 Emoji 作为正式控件。

| 组 | 必须包含 |
| --- | --- |
| Object | Subject / Brand / Campaign / Content / Creator / Event / Evidence / Case / Report / AI / Collector / Database / Skill / Agent |
| Action | Search / Filter / Add / Edit / Save / Cancel / Refresh / Export / Download / Open / Close / Send / More / Back / Forward / Pin |
| Status | Success / Running / Waiting / Warning / Critical / Blocked / Partial / Stale / Offline / Unknown |

交付：每枚 SVG + `icons-sprite.svg` + `icons-manifest.json`（id、name、category、aria-label-key、deprecated）。

## 6.2 组件库必须覆盖

| 组件族 | 最小范围 |
| --- | --- |
| Foundation | Button、IconButton、Input、Textarea、Search、Select、Combobox、Checkbox、Radio、Switch、Slider、Date/Range Picker、Segmented Control、Tabs、Chip、Badge、Tooltip、Popover、Menu、Dialog、Drawer、Sheet、Toast |
| Data | Metric、Trend、Line/Area/Bar/Stack、Legend、Tooltip、Table、Structured List、Pagination/Load-more、Timeline、Network/Graph contract、Progress、Empty/Null |
| Business | Subject Card、Campaign Card、Content Card、Creator Card、Event Card、Risk Card、Evidence Marker/Preview/Card、Case Card、Finding、Artifact、Decision、Action、Evaluation |
| Shell | Nav Rail、Expanded Nav、Context Bar、Breadcrumb/Path、Context Rail、Mobile Dock、Page/Workspace Header |
| AI | Capability Card、Composer、Task Header、Runtime Step、Approval Panel、Artifact Section、Source/Evidence Rail |
| File | Dropzone、File Row、Stage Progress、Validation Issue、Retry/Cancel |

## 6.3 每个组件必须设计的状态

DEFAULT → HOVER → FOCUS → PRESSED → SELECTED ↘ LOADING / DISABLED / ERROR ↘ PARTIAL / STALE / DEGRADED（有业务意义时）

交互红线 Hover 不是唯一信息入口；Keyboard Focus 必须可见；Disabled 必须解释原因；Destructive 动作必须二次确认并由后端权限/Effect Fence 最终裁决。

# 7. Motion Grammar：点如何沿线形成画面

动效必须解释状态变化，而不是给页面“加动画”。设计人员先写 State A、事件、State B，再选择 Motion Verb。

| 级别 | 时长 | 用途 | 默认曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | 80–180ms | Press/Hover/Focus/Icon | cubic-bezier(0.2,0,0,1) |
| Component | 180–280ms | Segment/Card/Tooltip/Picker | cubic-bezier(0.16,1,0.3,1) |
| Layout | 260–420ms | Drawer/Rail/Drill/Reorder | cubic-bezier(0.16,1,0.3,1) |
| Workspace | 320–520ms | Intent→Task→Artifact | FLIP/shared geometry + emphasized ease |
| Special | ≤650ms | 少量品牌级过渡 | 必须可中断，禁止拖沓 |

| Business Event | UI 变化 | Motion Verb |
| --- | --- | --- |
| intent:submitted | Composer锁定当前输入并形成 Task | PRESS → MORPH |
| task:accepted | Capability 变 Task Header | SELECT → MORPH → REORDER |
| task:progress | 真实 Stage 更新 | PROGRESS |
| task:blocked | 停止活动、显示原因与恢复动作 | WARNING / STOP |
| evidence:selected | Claim ↔ Evidence 关系显现 | SELECT → RAIL REVEAL |
| artifact:ready | Partial → Complete artifact | EXPAND / REVEAL |
| approval:required | Action 进入等待审批 | STATE CHANGE，不使用持续闪烁 |
| action:completed | 状态转完成并移动到历史/结果 | COMPLETE → REORDER |
| data:changed | 仅真实值变化 | HIGHLIGHT / COUNTER |

图 7-1　AI 核心工作流的 Shared Geometry / Morph 动线

## 7.1 Capability → Task 的时间线

0–80ms Press: scale 1 → .97 80–200ms Selected surface strengthens; siblings recede 120–420ms FLIP/shared geometry: selected card → Task Header 220–440ms Workspace structure reveals 260–460ms Evidence/Context Rail enters if required 320–520ms Composer docks to persistent task position Reduced Motion: remove travel/spring, keep ≤120ms state crossfade

# 8. Application Shell、Context 与 Responsive

图 8-1　桌面统一 Shell

图 8-2　移动端重新编排

## 8.1 Global Context

GlobalContext ├─ subject_id / subject_type ├─ domain = CTH ¦ BMP ├─ scope / permissions ├─ time_window ├─ locale ├─ campaign_or_event (optional) ├─ data_freshness └─ context_version

Context Bar 是用户“我在哪里”的永久锚点。切换 Subject/Domain/Time 不只是换标签：必须触发 route/query/cache/evidence/report snapshot 的真实上下文更新，后端重新校验权限。

## 8.2 Selection Context

用户点击 KOC / 某一天 / 某事件 / 某品牌 ↓ SelectionContext { dimension, value, source_component } ↓ Metric / Chart / Content / Evidence / AI / Report 同步过滤 ↓ 清除选择 → 回到 GlobalContext

## 8.3 响应式变形规则

| 对象 | Wide/Desktop | Tablet | Mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigation | 72 rail / 232 pinned | 64 rail / overlay | Bottom Dock |
| Context Rail | 320 persistent/optional | Drawer | Bottom Sheet |
| Table | Full table | Reduced columns | Structured list / data cards |
| Filter | Inline + popover | Compact toolbar | Filter Sheet |
| Evidence Detail | Right rail | Drawer | Bottom Sheet/full screen |
| Composer | Centered or docked | Docked | Safe-area bottom |
| Charts | Full axes/legend | Compact legend | Summary + horizontal scroll only when semantically required |

# 9. 所有人机操作模式：每个可见/可操作位置怎么做

| 模式 | 实施规则 |
| --- | --- |
| Search | 输入后 200–300ms debounce；Enter提交；Esc清空/关闭；结果保留当前 Context；无结果提供清除过滤/扩大范围。 |
| Filter | Desktop inline/popover；Mobile sheet；应用后显示 active chips；一键 Reset；过滤状态写入 Selection/URL snapshot（后端能力允许时）。 |
| Sort | 表头明确升/降/默认；不能只用颜色；排序不改变原始数据。 |
| Tabs/Segment | 仅表示同一对象的互斥视图，不用来隐藏不同业务阶段；active indicator 共享几何移动。 |
| Table | Sticky header 仅桌面；数字右对齐；状态/文本左对齐；列溢出先重排再横滚；Mobile 变 Structured List。 |
| Tooltip | 只放补充信息；关键说明不能只存在 Tooltip；鼠标、键盘均可触发。 |
| Popover | 轻量选择/预览；失焦关闭；复杂任务升级 Drawer/Sheet。 |
| Drawer/Rail | 保留主 Workspace 上下文；Esc/关闭按钮可退出；URL/Back 行为由 Codex 决定但 Contract 需明确。 |
| Modal | 只用于必须阻断的确认/短表单；禁止把复杂 Detail 做 Modal。 |
| Toast | 成功/轻量信息 3–5s；错误若需要动作必须持久 Banner/Panel。 |
| Destructive | 明确对象、影响、不可逆性；确认后等待真实结果；失败恢复原状态。 |
| Upload | File→Validate→Parse→Normalize→Canonical Mapping→Conflict→Persist→Ready；每阶段对应真实状态，禁止假百分比。 |
| Export | 选择范围/格式→生成→Ready→下载；导出必须冻结 Context/Truth snapshot；生成失败给 Trace ID。 |
| Copy/Open source | Copy 成功短反馈；External link 明确新窗口/平台；Evidence 原链接与内容摘要区分。 |
| Keyboard | Tab 顺序=视觉阅读顺序；Enter主动作；Space toggle；Esc关闭 overlay；快捷键必须可发现并可禁用冲突。 |
| Long task | 展示真实阶段和可取消/后台运行能力（若后端支持）；无支持则标 UNKNOWN，禁止设计假取消。 |

# 10. ScreenSpec 标准：零基础执行者每个画面都按同一 12 步制作

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 01 取证 | 读取对应旧模板/路由/API说明，只记录对象、字段、状态、动作、Evidence，不截图复刻布局。 |
| 02 写 User Goal | 一句话：用户进入此 Workspace 要做出什么判断/动作。 |
| 03 写 Context | 列 Subject/Domain/Time/Selection/Permission/Freshness。 |
| 04 Point Inventory | 列可见真实对象：Metric/Event/Evidence/Content/Creator/Task… |
| 05 Relation Map | 把对象用 Claim→Evidence、Event→Content、Decision→Action 等关系连成线。 |
| 06 Information Hierarchy | 先 L0 Context，再 L1 Decision，再 L2 Analysis，再 L3 Evidence/Detail；删掉无法回答问题的卡片。 |
| 07 Wireframe | 只用灰阶，确定列、区块、密度、主次，不做玻璃/渐变。 |
| 08 Visual Pass | 套 Token、Typography、Material A/B/C、Icon；禁止局部自创色/圆角。 |
| 09 Interaction Pass | 给所有可点击对象写 event、state、next state、error、permission。 |
| 10 Motion Pass | 给状态变化选 Motion Verb；制作 storyboard + 可运行 prototype；无状态变化不动。 |
| 11 Responsive/State Pass | 制作 1440/1024/390 主母版，同时验证 1920/1280/768/430/360；覆盖全部状态。 |
| 12 Handoff | 导出 PSD/SVG/PNG、Prototype、ScreenSpec JSON、ViewModel Contract、Motion、Regression Baseline；运行 validate_handoff。 |

## CTH-01｜运营概览

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 在 10–20 秒内知道当前主体发生了什么、优先处理什么。 |
| 能力取证源 | 旧 overview；真实 Metric/Event/Risk/Report 能力 |
| 画面形成顺序 | Context Bar → 3–5 核心 Metric → Main Trend → Attention Queue → Findings → Recommended Actions |
| 核心组件 | MetricCard, Trend, AttentionQueue, Finding, EvidenceMarker, ActionCard |
| 交互/数据动线 | 点击 Metric 建立 Selection；点击 Finding 打开 Evidence Preview/Rail；点击 Attention 进入 Event；Ask AI继承当前 Context |
| 动效逻辑 | 进入仅做 180–260ms 结构 Reveal；数据真变才 Count/Highlight；Attention 新增从顶部插入但不抢滚动 |
| Responsive | Mobile：Metric 2列/1列；Trend置前；Queue变纵向；Evidence用Sheet |
| 必须交付 | CTH-01_1440.psd/svg/png；CTH-01_1024；CTH-01_390；states board；CTH-01.screen.json；CTH-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-02｜实时

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 看到最新进入系统的内容/反馈/平台信号，同时不中断当前阅读。 |
| 能力取证源 | realtime/xiaohongshu/weibo/official/notes/kos |
| 画面形成顺序 | Live Header/collector status → Source Chips → chronological stream → selected item detail |
| 核心组件 | LiveRow, SourceChip, NewItemsBanner, ContentPreview, CollectorMiniStatus |
| 交互/数据动线 | 新内容在顶部缓存；用户离开顶部时出现“X条新内容”；点击内容→Context Rail；Source filter不改变事实归属 |
| 动效逻辑 | 新 Row 180–240ms y-6→0；禁止整页刷新/持续闪烁 |
| Responsive | Mobile：Stream全宽；Detail bottom sheet；source chips横向滑动 |
| 必须交付 | CTH-02_1440.psd/svg/png；CTH-02_1024；CTH-02_390；states board；CTH-02.screen.json；CTH-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-03｜主体与结构

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看/配置当前 Subject 的业务单元、子主体、品牌/业态关系；只改变工作上下文，不改 Canonical 归属。 |
| 能力取证源 | workspace/brands/industries/brand_industry + Subject Selector |
| 画面形成顺序 | Subject Profile → Structure Map → Business Units → Sub-subjects/Brands → Scope/Permission summary |
| 核心组件 | SubjectSelector, StructureTree, RelationCard, ScopeBadge, PermissionSummary |
| 交互/数据动线 | 切 Subject→全局 Context 更新并等待真实后端重新授权；编辑/新增能力若 Endpoint 未确认标 UNKNOWN |
| 动效逻辑 | 切换 Subject：旧内容 120ms淡出→骨架→新内容 180ms淡入；禁止假成功 |
| Responsive | Mobile：Structure Tree变分级列表；编辑用full-screen sheet |
| 必须交付 | CTH-03_1440.psd/svg/png；CTH-03_1024；CTH-03_390；states board；CTH-03.screen.json；CTH-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-04｜Campaign 与话题

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 围绕活动/话题看周期、关键节点、传播趋势和待办。 |
| 能力取证源 | topics/topic_campaign/calendar |
| 画面形成顺序 | Campaign Header → Goal/Progress → Topic list → Trend → Milestones → Upcoming Actions |
| 核心组件 | CampaignCard, TopicChip, Progress, Trend, CalendarCapsule, MilestoneTimeline |
| 交互/数据动线 | 选日期/话题建立 Selection；点击 milestone→关联 Evidence/Event；创建动作走 Action Contract |
| 动效逻辑 | Date active capsule 180–280ms shared indicator；Milestone状态变化单次完成动效 |
| Responsive | Mobile：日期 capsule 横向；Trend简化轴；Upcoming前置 |
| 必须交付 | CTH-04_1440.psd/svg/png；CTH-04_1024；CTH-04_390；states board；CTH-04.screen.json；CTH-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-05｜事件与风险

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 识别、追踪、升级、处理事件并回到 Evidence。 |
| 能力取证源 | events/event_graph/negative/risk |
| 画面形成顺序 | Risk Summary → Event Queue → Event Detail: Overview/Timeline/Network/Evidence/Action |
| 核心组件 | EventCard, RiskBadge, Timeline, NetworkView, EvidenceRail, DecisionPanel, ActionPanel |
| 交互/数据动线 | EventCard→shared geometry展开；Network节点→Selection；升级/关闭必须权限+确认+真实结果 |
| 动效逻辑 | Card→Workspace 320–480ms FLIP；风险变化只做一次 semantic pulse；Blocked停止活动 |
| Responsive | Mobile：Queue→detail full screen；Timeline优先；Network提供简化模式 |
| 必须交付 | CTH-05_1440.psd/svg/png；CTH-05_1024；CTH-05_390；states board；CTH-05.screen.json；CTH-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-06｜分析与趋势

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 回答“变化是什么、何时发生、为什么、下一步”。 |
| 能力取证源 | analysis/trend/kos/brand_industry lens |
| 画面形成顺序 | Question/Scope → What Changed → When → Why/Drivers → Evidence → What Next |
| 核心组件 | MetricDelta, Trend, DriverChart, CrossFilter, Finding, Evidence, Recommendation |
| 交互/数据动线 | 点击任意 series/segment更新 Selection；Cross-highlight；Evidence jump；Ask AI自动带 selection |
| 动效逻辑 | Chart enter不超过400ms；hover 100ms；filter更新用crossfade/position continuity，不重新绘制炫技 |
| Responsive | Mobile：先结论/趋势，Driver下移；图例变filter sheet |
| 必须交付 | CTH-06_1440.psd/svg/png；CTH-06_1024；CTH-06_390；states board；CTH-06.screen.json；CTH-06.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-07｜Evidence

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 搜索、验证、追溯事实来源和其被哪些 Finding/Report 使用。 |
| 能力取证源 | evidence/data_center/notes |
| 画面形成顺序 | Search/Filter → Evidence List/Table → Preview → Detail → Relations/Trace → Original Source |
| 核心组件 | EvidenceRow, EvidenceMarker, Preview, Provenance, RelationGraph, SourceLink |
| 交互/数据动线 | Hover/focus marker→Preview；click→Rail；二次open→Detail；Claim↔Evidence双向高亮 |
| 动效逻辑 | Preview 120–180ms；Rail 260–360ms；不做玻璃 |
| Responsive | Mobile：List→Detail；source/meta折叠；原链接固定安全区域 |
| 必须交付 | CTH-07_1440.psd/svg/png；CTH-07_1024；CTH-07_390；states board；CTH-07.screen.json；CTH-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-08｜案例与知识

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 把事件/案例/知识资产用于对标和复用，但不覆盖事实。 |
| 能力取证源 | cases/case_analysis/knowledge |
| 画面形成顺序 | Search/Facets → Case/Pattern list → Case detail: Context/Trigger/Response/Outcome/Evaluation/Learning |
| 核心组件 | CaseCard, PatternTag, Outcome, Evaluation, LearningAsset, CompareAction |
| 交互/数据动线 | Compare current event→AI comparison task；Learning 与 Production Truth 显式分区 |
| 动效逻辑 | Case expand 220–320ms；Comparison task沿AI工作流 |
| Responsive | Mobile：Card→full detail；comparison结果artifact |
| 必须交付 | CTH-08_1440.psd/svg/png；CTH-08_1024；CTH-08_390；states board；CTH-08.screen.json；CTH-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-09｜报告与决策

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 从真实 Metric/Evidence 形成可审核的日报/周报/专报/决策材料。 |
| 能力取证源 | reports/weekly + acceptance report schemas |
| 画面形成顺序 | Report Library → Builder: Outline ¦ Artifact Editor ¦ Evidence Rail → Review → Export |
| 核心组件 | ReportCard, Outline, SectionEditor, EvidenceMarker, Approval, ExportProgress |
| 交互/数据动线 | AI只生成Draft；Claim需Evidence；审批后导出；导出冻结Context snapshot |
| 动效逻辑 | 章节切换 180–240ms；生成/导出显示真实stage；无假进度 |
| Responsive | Mobile：Library与阅读支持；复杂编辑建议full-screen simplified editor |
| 必须交付 | CTH-09_1440.psd/svg/png；CTH-09_1024；CTH-09_390；states board；CTH-09.screen.json；CTH-09.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## CTH-10｜运营与日历

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 把行动、任务、Campaign节点和报告节奏放进时间上下文。 |
| 能力取证源 | calendar + action intent |
| 画面形成顺序 | Calendar/Date Selector → Today Timeline → Pending Actions → Completed/History |
| 核心组件 | CalendarCapsule, TaskRow, ActionCard, DueState, Owner, RelatedObject |
| 交互/数据动线 | 完成Action→等待真实后端成功再移动；点关联Event/Evidence继承context |
| 动效逻辑 | 完成：status morph→reorder 240–360ms；失败恢复原位+错误原因 |
| Responsive | Mobile：Today为首屏；月份做sheet；action大触控区 |
| 必须交付 | CTH-10_1440.psd/svg/png；CTH-10_1024；CTH-10_390；states board；CTH-10.screen.json；CTH-10.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-01｜品牌市场概览

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 快速理解当前主体在品牌/市场维度的健康、传播、内容、风险和机会。 |
| 能力取证源 | overview |
| 画面形成顺序 | Context → Brand/Market health → Share/Engagement/Sentiment/Trend → Top Content/Creator → Risks/Opportunities |
| 核心组件 | HealthMetric, Trend, TopContent, CreatorSummary, Risk/Opportunity |
| 交互/数据动线 | 所有卡片都可drill或建立Selection；不做不可点的装饰卡 |
| 动效逻辑 | 同 CTH Overview；跨域切换保持 Subject，改变 Domain Lens |
| Responsive | Mobile：3–4关键指标；内容/创作者卡纵向 |
| 必须交付 | BMP-01_1440.psd/svg/png；BMP-01_1024；BMP-01_390；states board；BMP-01.screen.json；BMP-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-02｜主体/品牌画像

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看当前 Subject/Brand 的身份、范围、平台、市场关系和关键基线。 |
| 能力取证源 | brand |
| 画面形成顺序 | Profile Header → Scope/Platforms → Baseline Metrics → Category/Market Relations → Recent Changes |
| 核心组件 | Profile, PlatformBadge, BaselineMetric, RelationCard |
| 交互/数据动线 | 切Subject走Global Context；平台只是Lens/filter，不改变Canonical ownership |
| 动效逻辑 | Profile加载骨架；关系选择使用shared indicator |
| Responsive | Mobile：profile summary + sections |
| 必须交付 | BMP-02_1440.psd/svg/png；BMP-02_1024；BMP-02_390；states board；BMP-02.screen.json；BMP-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-03｜竞品与对标

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 比较当前主体与合法竞品的份额、互动、内容主题、Creator重合和差异。 |
| 能力取证源 | competition |
| 画面形成顺序 | Competitor Selector → Share of Voice → Metric Comparison → Theme Matrix → Creator Overlap → Findings |
| 核心组件 | CompareSelector, ComparisonChart, ThemeMatrix, OverlapList, Finding |
| 交互/数据动线 | 选择竞品→ComparisonContext；series点击cross-filter；不允许双Y轴误导 |
| 动效逻辑 | Selector 180–240ms；chart filter transition≤320ms |
| Responsive | Mobile：一次聚焦1–2竞品；矩阵变列表 |
| 必须交付 | BMP-03_1440.psd/svg/png；BMP-03_1024；BMP-03_390；states board；BMP-03.screen.json；BMP-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-04｜Campaign

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 围绕目标、执行、内容、Creator、UGC 和 Outcome 看 Campaign 全周期。 |
| 能力取证源 | 当前功能需从 content/intelligence/report/launch 继续取证；无单独模板则 Contract 标明 |
| 画面形成顺序 | Campaign Header → Goal Progress → Timeline → Content/Creator/UGC → Impact → Evaluation |
| 核心组件 | GoalCard, SegmentProgress, Timeline, ContentSummary, CreatorContribution, Evaluation |
| 交互/数据动线 | Goal点击→贡献明细；节点→Evidence；Outcome→Evaluation |
| 动效逻辑 | Progress只在真实值变化时更新；阶段转换用segment travel |
| Responsive | Mobile：Goal/phase前置；timeline纵向 |
| 必须交付 | BMP-04_1440.psd/svg/png；BMP-04_1024；BMP-04_390；states board；BMP-04.screen.json；BMP-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-05｜内容

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看所有 Official/KOL/KOC/UGC 内容、表现、主题、情绪与 Campaign 关系。 |
| 能力取证源 | content |
| 画面形成顺序 | Filter/Mode → Visual Grid or Data List → selected content detail → related evidence/campaign |
| 核心组件 | ContentCard, Thumbnail, Performance, Sentiment, Tag, ModeSegment, ContentPreview |
| 交互/数据动线 | Grid/List同一Selection；点击内容→Rail；外链清楚标识 |
| 动效逻辑 | Grid/List切换用layout morph≤320ms；图片懒加载不闪跳 |
| Responsive | Mobile：默认list/card；grid可选2列 |
| 必须交付 | BMP-05_1440.psd/svg/png；BMP-05_1024；BMP-05_390；states board；BMP-05.screen.json；BMP-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-06｜创作者

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 分析 KOS/KOL/KOC/UGC 的贡献、表现、关系和内容。 |
| 能力取证源 | kos |
| 画面形成顺序 | Type Summary → Contribution Trend → Creator Map/Ranking → Profile detail |
| 核心组件 | CreatorTypeMetric, Ranking, CreatorProfile, Contribution, RelatedContent |
| 交互/数据动线 | Creator选择→content/evidence/campaign同步filter |
| 动效逻辑 | Ranking reorder 240–360ms仅真实排序变化；Profile rail 280ms |
| Responsive | Mobile：Ranking cards；Profile full-screen |
| 必须交付 | BMP-06_1440.psd/svg/png；BMP-06_1024；BMP-06_390；states board；BMP-06.screen.json；BMP-06.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-07｜市场洞察

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 聚合趋势、消费者需求、异常信号、主题和机会。 |
| 能力取证源 | intelligence + checklist Consumer Demand/Trend |
| 画面形成顺序 | Signals → Trends → Demand/Theme → Anomalies → Evidence → Opportunity/Decision |
| 核心组件 | SignalCard, Trend, Theme, Anomaly, Confidence, Evidence, Opportunity |
| 交互/数据动线 | Signal→detail→Evidence；AI可解释但必须标derived/confidence/evidence |
| 动效逻辑 | 新Signal轻量enter；异常只在新触发时pulse |
| Responsive | Mobile：Signals优先；复杂matrix改list |
| 必须交付 | BMP-07_1440.psd/svg/png；BMP-07_1024；BMP-07_390；states board；BMP-07.screen.json；BMP-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-08｜事件与风险

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 以品牌市场 Lens 查看 Event/Case/Risk、传播影响和处理动作。 |
| 能力取证源 | risk + intelligence event intent |
| 画面形成顺序 | Risk Summary → Event Queue → Impact/Propagation → Evidence → Decision/Action |
| 核心组件 | 与 CTH Event 共享组件/Contract，不共享数据Scope |
| 交互/数据动线 | Domain lens不同但SubjectContext统一；权限/ownership重新验证 |
| 动效逻辑 | 复用Event Motion，不建立BMP专属第二套 |
| Responsive | Mobile同CTH事件模式 |
| 必须交付 | BMP-08_1440.psd/svg/png；BMP-08_1024；BMP-08_390；states board；BMP-08.screen.json；BMP-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-09｜播客与研究

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 研究节目、Episode、Guest、Topic、Brand Mention 和趋势。 |
| 能力取证源 | podcast + Research |
| 画面形成顺序 | Shows/Episodes → Trend → Topic Evolution → Episode Detail → Brand/Content relations → Evidence |
| 核心组件 | EpisodeCard, GuestChip, TopicTrend, TranscriptSummary, BrandMention, Evidence |
| 交互/数据动线 | Episode→detail；Topic→Selection；品牌Mention→相关内容/Evidence |
| 动效逻辑 | 媒体卡 180ms；播放控件若真实能力存在才实现，否则不伪造Player |
| Responsive | Mobile：Episode list + detail；长文本可折叠 |
| 必须交付 | BMP-09_1440.psd/svg/png；BMP-09_1024；BMP-09_390；states board；BMP-09.screen.json；BMP-09.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-10｜评估

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 把 Campaign/Content/Action 的目标、结果、证据、评价和学习资产闭环。 |
| 能力取证源 | evaluation |
| 画面形成顺序 | Goal → Outcome → Metric/Evidence → Assessment → Learning → Next Action |
| 核心组件 | EvaluationCard, GoalVsActual, Evidence, LearningAsset, NextAction |
| 交互/数据动线 | Evaluation不得修改历史Outcome；Learning与Truth分区 |
| 动效逻辑 | 完成状态一次性confirm；不持续庆祝动画 |
| Responsive | Mobile：Goal/Outcome卡 + evidence sheet |
| 必须交付 | BMP-10_1440.psd/svg/png；BMP-10_1024；BMP-10_390；states board；BMP-10.screen.json；BMP-10.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## BMP-11｜报告与决策

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 生成品牌市场、Campaign、KOS、Benchmark、Evaluation 等报告。 |
| 能力取证源 | reports |
| 画面形成顺序 | 复用共享 Report Builder；schema按BMP Context切换 |
| 核心组件 | ReportBuilder shared components |
| 交互/数据动线 | 同CTH Report；Scope/Report ownership隔离 |
| 动效逻辑 | 同CTH Report |
| Responsive | 同CTH Report |
| 必须交付 | BMP-11_1440.psd/svg/png；BMP-11_1024；BMP-11_390；states board；BMP-11.screen.json；BMP-11.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## AI-01｜AI 首页

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 从当前 Context 启动最高价值任务，而不是先进入聊天历史。 |
| 能力取证源 | system/ai 中 Chat/Task/Evidence/Trace 能力语义 |
| 画面形成顺序 | Identity/Greeting → Context → 4–6 dynamic Capability Cards → Composer |
| 核心组件 | CapabilityCard, Composer, ContextChip, SessionDrawer(on demand) |
| 交互/数据动线 | 能力卡由Domain/Subject/Page/Evidence/Pending Action/Permission驱动；History进Drawer |
| 动效逻辑 | Progressive Reveal总时长约400–520ms；无背景炫技循环 |
| Responsive | Mobile：2列/1列 capability；composer safe-area |
| 必须交付 | AI-01_1440.psd/svg/png；AI-01_1024；AI-01_390；states board；AI-01.screen.json；AI-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## AI-02｜任务接受

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 让用户清楚“这个意图已成为真实任务”。 |
| 能力取证源 | AI Task Engine语义 |
| 画面形成顺序 | Selected Capability → Task Header + Workspace skeleton + Composer dock |
| 核心组件 | TaskHeader, RuntimeStatus, Cancel(if supported), Context |
| 交互/数据动线 | 点击/提交→task accepted；后端未确认task_id前不得显示Running |
| 动效逻辑 | 按 7.1 时间线 shared geometry morph |
| Responsive | Mobile：selected card→full header，避免大位移 |
| 必须交付 | AI-02_1440.psd/svg/png；AI-02_1024；AI-02_390；states board；AI-02.screen.json；AI-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## AI-03｜执行中

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 展示真实 Agent/Tool/Evidence/Stage 状态，支持审批/阻塞处理。 |
| 能力取证源 | system/ai 现有执行步骤/Evidence/Permission |
| 画面形成顺序 | Task Header → Stage Timeline → Partial Artifact → Context Rail Evidence/Trace |
| 核心组件 | RuntimeStep, PartialArtifact, EvidenceRail, ApprovalPanel, ErrorRecovery |
| 交互/数据动线 | 每一步来自State Contract；blocked立即停止活动；approval必须用户操作 |
| 动效逻辑 | Progress仅真实变化；后台活动极弱，不用无限spinner |
| Responsive | Mobile：stage折叠，partial artifact优先 |
| 必须交付 | AI-03_1440.psd/svg/png；AI-03_1024；AI-03_390；states board；AI-03.screen.json；AI-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## AI-04｜成果

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 把 AI 输出变成可验证、可执行 Artifact。 |
| 能力取证源 | AI output + Evidence/Evaluation |
| 画面形成顺序 | Summary → Metrics/Visualization → Findings → Evidence → Recommendation → Action/Export |
| 核心组件 | ArtifactSection, Finding, EvidenceMarker, Recommendation, Action |
| 交互/数据动线 | Claim↔Evidence；Create Action/Report走真实Contract；AI输出标Provider/Model/Confidence |
| 动效逻辑 | Artifact分结构渐进Reveal≤500ms；不逐字打字模拟所有结果 |
| Responsive | Mobile：单列，Evidence sheet |
| 必须交付 | AI-04_1440.psd/svg/png；AI-04_1024；AI-04_390；states board；AI-04.screen.json；AI-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## AI-05｜Composer

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 在任何 Workspace 提供上下文感知的输入/附件/Evidence/Web/Data/Tools入口。 |
| 能力取证源 | system/ai input/file/tool semantics |
| 画面形成顺序 | Context Chips → Input → Attach/Tools → Mode → Submit |
| 核心组件 | Composer, ToolSheet, AttachmentRow, Submit |
| 交互/数据动线 | Idle/Focus/Composing/Submitting/Executing/Approval/Blocked/Error/Complete；+ 展开高级工具 |
| 动效逻辑 | Tier B默认；高性能可Tier C；submit压缩80ms；running只弱高光 |
| Responsive | Mobile：fixed safe-area；键盘弹起不遮提交 |
| 必须交付 | AI-05_1440.psd/svg/png；AI-05_1024；AI-05_390；states board；AI-05.screen.json；AI-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-01｜运行状态

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看 Process/Worker/Queue/Scheduler/Recovery 的真实健康，而不是业务 Dashboard。 |
| 能力取证源 | runtime |
| 画面形成顺序 | Overall health → Services → Incidents → Resource/Queue → Recovery detail |
| 核心组件 | HealthSummary, ServiceRow, IncidentTimeline, ResourceMetric, TraceLink |
| 交互/数据动线 | 点击服务→Rail；Restart/Recovery只有真实权限和Effect Fence才显示 |
| 动效逻辑 | 状态变化一次性highlight；Critical持久色而非闪烁 |
| Responsive | Mobile：service list + detail sheet |
| 必须交付 | SYS-01_1440.psd/svg/png；SYS-01_1024；SYS-01_390；states board；SYS-01.screen.json；SYS-01.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-02｜采集

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看平台采集 Session/Auth/Schedule/Cooldown/Circuit/Checkpoint/Last Success。 |
| 能力取证源 | collector |
| 画面形成顺序 | Collector Summary → Platform rows → Schedule → Failure/Circuit → Detail/Trace |
| 核心组件 | CollectorRow, StateBadge, Schedule, CircuitState, LastSuccess |
| 交互/数据动线 | Manual run/retry若真实存在需确认/cooldown；禁止设计绕过风控按钮 |
| 动效逻辑 | Running用真实progress；Circuit trip单次warning |
| Responsive | Mobile：平台卡；detail sheet |
| 必须交付 | SYS-02_1440.psd/svg/png；SYS-02_1024；SYS-02_390；states board；SYS-02.screen.json；SYS-02.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-03｜数据库

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看数据存储健康、Freshness、Schema/Entity/Migration/Backup状态；普通业务用户默认不可见。 |
| 能力取证源 | database |
| 画面形成顺序 | Health → Storage/Freshness → Entity/Table → Integrity/Migration/Backup |
| 核心组件 | DBHealth, EntityTable, MigrationState, BackupStatus |
| 交互/数据动线 | 危险操作仅管理员且二次确认+Trace；Secrets不显示 |
| 动效逻辑 | 无装饰动画；进度必须真实 |
| Responsive | Mobile主要只读 |
| 必须交付 | SYS-03_1440.psd/svg/png；SYS-03_1024；SYS-03_390；states board；SYS-03.screen.json；SYS-03.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-04｜AI 运行

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 承接调用量、成功率、延迟、Queue、Provider、Fallback/Quota/Trace。 |
| 能力取证源 | system/ai 中monitor/provider区 |
| 画面形成顺序 | AI health → Calls/Success/Latency/Queue → Provider → Fallback/Cost → Task Trace |
| 核心组件 | ProviderCard, Metric, FallbackChain, Quota, TaskTrace |
| 交互/数据动线 | Provider切换若后端无安全Contract不实现；核心AI首页不展示这些运维KPI |
| 动效逻辑 | 状态变更180ms；Provider degraded用持久标识 |
| Responsive | Mobile：metrics 2列，provider list |
| 必须交付 | SYS-04_1440.psd/svg/png；SYS-04_1024；SYS-04_390；states board；SYS-04.screen.json；SYS-04.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-05｜质量与评估

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看 Data/Metric/AI/Agent/Content/Runtime/UX/Performance/Security Evaluation。 |
| 能力取证源 | system/evaluation + checklist |
| 画面形成顺序 | Quality Overview → dimensions → failures → evidence → remediation |
| 核心组件 | QualityMetric, EvalRun, FailureList, Evidence, Action |
| 交互/数据动线 | Evaluation结果是派生记录，不改Truth；可drill到run/evidence |
| 动效逻辑 | 只对新结果highlight |
| Responsive | Mobile：维度列表 |
| 必须交付 | SYS-05_1440.psd/svg/png；SYS-05_1024；SYS-05_390；states board；SYS-05.screen.json；SYS-05.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-06｜安全

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看 Auth/Permission/Agent Firewall/Data/Runtime/Audit 状态。 |
| 能力取证源 | security |
| 画面形成顺序 | Security posture → Permission/Threat/Audit → Events → Detail |
| 核心组件 | SecuritySummary, PermissionMatrix, SecurityEvent, AuditTrace |
| 交互/数据动线 | 任何更改需权限；secret掩码；copy secret默认禁止/受控 |
| 动效逻辑 | Critical不闪烁；确认风险动作清晰 |
| Responsive | Mobile以只读和审批为主 |
| 必须交付 | SYS-06_1440.psd/svg/png；SYS-06_1024；SYS-06_390；states board；SYS-06.screen.json；SYS-06.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-07｜设置

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 配置 General/Appearance/Language/Domain/Data/Collector/AI/Notifications/Security；Developer=Post-launch。 |
| 能力取证源 | settings + governance developer deferral |
| 画面形成顺序 | Sub-nav → Setting group → fields → save/revert status |
| 核心组件 | SettingsNav, Field, Toggle, Select, SecretMasked, SaveBar |
| 交互/数据动线 | 修改先dirty state；保存等真实result；Developer首发不作为阻塞且不可误删历史资产 |
| 动效逻辑 | 保存成功短confirm；错误定位字段 |
| Responsive | Mobile：list→detail；底部save bar |
| 必须交付 | SYS-07_1440.psd/svg/png；SYS-07_1024；SYS-07_390；states board；SYS-07.screen.json；SYS-07.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

## SYS-08｜Skills 与 Agents

| 字段 | 施工定义 |
| --- | --- |
| User Goal | 查看 Skill Contract、权限、Input/Output、Evidence、Evaluation 与 Agent关联。 |
| 能力取证源 | skill_store + checklist Skill/Agent |
| 画面形成顺序 | Registry → Skill detail → Permission/Input/Output → Agent relation → Eval/Trace |
| 核心组件 | SkillCard, ContractViewer, Permission, AgentCard, EvalStatus |
| 交互/数据动线 | 文件存在≠可用；状态只由真实registry/runtime；危险Action权限隔离 |
| 动效逻辑 | 安装/启用状态若存在用step transition；无Endpoint则UNKNOWN |
| Responsive | Mobile：registry list + full detail |
| 必须交付 | SYS-08_1440.psd/svg/png；SYS-08_1024；SYS-08_390；states board；SYS-08.screen.json；SYS-08.binding.yaml；motion storyboard；prototype route；visual-regression baseline |

# 11. Shared Capability：跨域能力如何呈现但不变成第三产品

| ID | 业务链 | UI规则 |
| --- | --- | --- |
| SH-01 Content & Creation | Brief → Fact Contract → Research → Audience/Scene → Draft → Platform Adaptation → Evaluation → Revision → Human Approval。 | 以 Contextual Workspace/Artifact 打开；不在左 Nav 建第三业务产品；AI/创作结果必须引用 Fact/Evidence，禁止编造活动时间/价格/规则。 |
| SH-02 Import | Upload → Parse → Schema Validation → Canonical Mapping → Conflict Handling → Evidence。 | 用 Pipeline UI，错误精确到文件/Sheet/Column/Row/expected/received；Mock 进度禁止。 |
| SH-03 Export | Context Snapshot → Format → Generate → Validate → Ready → Download。 | CSV/Excel/Report/Dashboard Snapshot/API 由后端能力决定；UI不能导出与当前Truth不一致的视图。 |
| SH-04 Research / Browser | Question → Source discovery → Source detail → Evidence/notes → Artifact。 | Browser作为 Context Rail/Research Workspace，不永久占全局右栏；外部来源和内部Evidence严格区分。 |
| SH-05 Evaluation / Learning | Outcome → Evaluation → Feedback → Learning Record → Retrieval。 | Learning Asset永远标派生，不覆盖 Production Truth。 |
| SH-06 Notifications/Feedback Surface | Runtime/Task/Action 状态变化 → banner/toast/inbox（以当前真实能力为准）。 | 设计通用反馈组件；没有真实通知后端时不伪造“已发送”。 |

## 11.1 Import Pipeline 画面和动效

FILE SELECTED ↓ 120ms row enter VALIDATING ● ↓ real backend state PARSING ● 7/12 sheets ↓ NORMALIZING ○ ↓ CANONICAL MAPPING ○ ↓ CONFLICT HANDLING ○ ↓ PERSISTING ○ ↓ READY ✓

每一个 stage 的“●/✓/错误”都由真实 State Contract 驱动。设计文件可以用 PROTOTYPE 数据演示，但必须带 `data-source="prototype"`，不能被 Codex误认为生产状态。

# 12. Access、登录、恢复、会话与权限画面

当前仓库存在 CTH/BMP 两套登录模板和 recovery modal；新 Experience 合并为统一 Access UI，Domain 不通过两套登录视觉隔离。

| 画面 | 必须包含 | 交互/状态 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 Login | Logo/产品名、身份输入、密码、显示/隐藏、登录、语言、必要的环境提示 | idle/focus/submitting/error/locked/offline；Enter submit；错误不泄露账号存在性 | Auth逻辑不由设计层改变 |
| ACC-02 Recovery/Re-auth | 恢复入口、验证步骤、返回登录、过期/成功状态 | stepper只映射真实流程；倒计时若后端返回期限才显示 | 不保存秘密/验证码 |
| ACC-03 Permission Denied | 当前动作、原因类别、可请求/返回动作（若有真实能力） | 不使用空白403；保留Context | 不可提供绕过权限按钮 |
| ACC-04 Session Expired | 说明会话过期、保存未提交本地草稿（若安全允许）、重新登录 | modal/route由安全策略决定 | 不伪造已保存 |

# 13. Codex 可直接接后端的 Integration Skeleton

体验团队不需要知道真实 Endpoint 才能把工作做到“可接”。关键是把每个屏幕的 ViewModel 输入、State、Action 和 Evidence 需要写成机器可读 Contract；未知项写 UNKNOWN。

## 13.1 Screen Contract 最小结构

screen_id: CTH-05 context: subject_id: REQUIRED domain: CTH time_window: REQUIRED view_model: event_summary: UNKNOWN event_list: UNKNOWN evidence: UNKNOWN actions: open_event: LOCAL_NAV create_action: UNKNOWN change_risk_state: UNKNOWN states: - loading - ready - partial - stale - degraded - blocked - error permission: source: BACKEND_REQUIRED

## 13.2 Front-end Integration Skeleton

integration_skeleton/ ├─ templates/lum_v2/ │ ├─ base_v2.html │ ├─ cth/ │ ├─ bmp/ │ ├─ ai/ │ └─ system/ ├─ static/lum_v2/ │ ├─ css/{tokens,base,layout,material,components,patterns}.css │ ├─ js/{context,selection,motion,material,components}.js │ └─ icons/ └─ contracts/

新样式入口 `base_v2.html` 只加载 `static/lum_v2/*`。不得加载任何旧视觉 CSS。新 CSS 必须挂在 `.lum-app` / `lum-*` 命名空间下；禁止 `.card/.button/.panel` 等全局通用选择器。

# 14. PSD、SVG、Prototype、Motion、视频预览：必须生成什么文件

## 14.1 PSD 是视觉母版，不是开发真相

| 画面档位 | PSD尺寸 | 同时输出 |
| --- | --- | --- |
| Desktop master | 1440×1024 或按完整页面高度扩展 | SVG/PNG + ScreenSpec + Prototype |
| Desktop wide check | 1920 viewport | PNG regression baseline |
| Tablet master | 1024×1366 | PSD/SVG/PNG |
| Mobile master | 390×844 | PSD/SVG/PNG |
| Mobile checks | 360 / 430 | PNG regression baseline |

PSD必须分层命名，不允许扁平化。若执行环境无法真实生成可编辑PSD，必须回传 `PSD = BLOCKED`，保留分层 SVG/可编辑源，不得把改后缀的图片冒充PSD。

01_CONTEXT 02_NAVIGATION 03_WORKSPACE_HEADER 04_DECISION 05_ANALYSIS 06_EVIDENCE 07_ACTION 08_CONTEXT_RAIL 09_OVERLAY 10_STATES 11_ANNOTATION

## 14.2 Motion 必须有“实现文件 + 审片文件”

| Motion ID | 必须交付 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M01 Shell Reveal | HTML/CSS/JS + MP4/GIF + JSON spec | 只首次/必要重建 |
| M02 Nav Active Travel | Prototype + JSON | shared active indicator |
| M03 Context Change | Prototype + JSON | 旧context→loading→new |
| M04 Card→Workspace Morph | WAAPI/FLIP prototype + MP4 | 事件/AI能力核心 |
| M05 Capability→Task | Prototype + MP4/GIF | AI核心 |
| M06 Task Progress | State-driven prototype | 真实stage |
| M07 Artifact Reveal | Prototype | 结构而非打字特效 |
| M08 Evidence Preview→Rail | Prototype | claim关系 |
| M09 Drawer/Sheet | Prototype | responsive |
| M10 Segmented Travel | Prototype | 互斥mode |
| M11 Calendar Selection | Prototype | capsule/shared indicator |
| M12 Upload Pipeline | Prototype | 真实stage |
| M13 Success/Error | Prototype | 单次反馈 |
| M14 Composer States | Prototype + optional Rive/Shader | Tier B/C |
| M15 Mobile Dock | Prototype | active bubble travel |

Rive/Lottie 仅在确实能减少前端复杂度、可被 Runtime 事件驱动时使用。采用 Rive 必须交 `.riv`；采用 Lottie 必须交 JSON；Optical Shader 必须交 GLSL/源码和 fallback CSS。MP4/GIF只是审片，不是产品实现。

## 14.3 剪辑/Review Reel

| 文件 | 标准 |
| --- | --- |
| experience-overview.mp4 | 1920×1080, 60fps优先, H.264 review export；展示 Shell→CTH→BMP→AI→Responsive，不超过2–3分钟 |
| motion-contact-sheet.mp4 | 逐 Motion ID，画面角落标 State A/Event/State B/Duration |
| gif/ | 每个核心动效轻量循环用于Issue/PR审查；≤10s |
| captions/ | 中文/English标题，可选；不把营销字幕混进交互演示 |

# 15. 最终交付目录：缺一个核心项都不能标 COMPLETE

LUMENIS-EXPERIENCE-HANDOFF/ ├─ 00_README/ ├─ 01_AUDIT_SNAPSHOT/ ├─ 02_AUTHORITY/ ├─ 03_IA_AND_FLOWS/ ├─ 04_DESIGN_SYSTEM/ ├─ 05_COMPONENTS/ ├─ 06_MOTION/ ├─ 07_SCREENS/{ACCESS,CTH,BMP,AI,SYSTEM,SHARED}/ ├─ 08_PSD/ ├─ 09_RESPONSIVE/ ├─ 10_PROTOTYPE/ ├─ 11_INTEGRATION_SKELETON/ ├─ 12_CONTRACTS/ ├─ 13_RESEARCH/ ├─ 14_VISUAL_REGRESSION/ ├─ 15_PROVENANCE_LICENSES/ ├─ 16_VERSIONING/ ├─ 17_ACCEPTANCE/ ├─ 18_VALIDATION/ └─ 19_PREVIEWS/

| 目录 | 必须内容 |
| --- | --- |
| 00_README | HANDOFF_README / STATUS / MANIFEST |
| 01_AUDIT_SNAPSHOT | HEAD、old template inventory、capability map、UNKNOWN |
| 02_AUTHORITY | Design Authority / Legacy Boundary / UX Architecture |
| 03_IA_AND_FLOWS | Product map、workspace map、user flows、route-map |
| 04_DESIGN_SYSTEM | tokens.json/css、type、color、material、a11y、density |
| 05_COMPONENTS | component specs、states、icons、assets |
| 06_MOTION | motion tokens/events/spec/source/MP4/GIF/Rive/Lottie/Shader |
| 07_SCREENS | 每个Screen ID的1440/1024/390 + state board + annotation |
| 08_PSD | 所有可编辑视觉母版或明确BLOCKED清单 |
| 09_RESPONSIVE | 1920/1440/1280/1024/768/430/390/360验证 |
| 10_PROTOTYPE | 独立可运行HTML/CSS/Vanilla JS，mock显式标记 |
| 11_INTEGRATION_SKELETON | Flask/Jinja友好模板骨架，无假endpoint |
| 12_CONTRACTS | ViewModel/State/Selection/Responsive/Material/UI-backend binding |
| 13_RESEARCH | Source→Pattern→Risk→LUMENIS adaptation→Adopt/Reject |
| 14_VISUAL_REGRESSION | 各核心画面baseline截图 + manifest |
| 15_PROVENANCE_LICENSES | 每个外部资产/代码/字体/Shader来源与许可证 |
| 16_VERSIONING | DESIGN_VERSION.json / CHANGELOG / Screen-ID mapping |
| 17_ACCEPTANCE | visual/responsive/motion/a11y/handoff checklists |
| 18_VALIDATION | validate_handoff脚本及报告 |
| 19_PREVIEWS | overview.mp4、contact sheets、GIF |

# 16. 一次性执行落地流程：0基础人员照做即可

| 阶段 | 具体做法 | 产物 | 红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 冻结审计快照 | 记录 HEAD/branch；导出当前模板/CSS/JS inventory；旧 UI 标 READ_ONLY；创建 handoff root。 | AUDIT_SNAPSHOT.json + capability_inventory.csv | 不得改生产代码 |
| P1 能力取证 | 逐旧模板只提取 Goal/Object/Field/State/Action/API intent/Evidence/Permission；建立新 Screen ID 映射。 | CAPABILITY_MAP.xlsx/csv + UNKNOWN list | 不得截图复刻页面 |
| P2 IA/Flow | 按 Context→Decision→Analysis→Evidence→Action画 Product/Workspace/User Flow。 | SVG/PDF flow maps | 不得把旧菜单直接改名 |
| P3 Foundation | 建立字体、色、spacing、grid、radius、elevation、material、motion tokens。 | tokens.json/css + visual sheet | 不得页面级自创token |
| P4 Component | 先灰阶结构，再视觉；制作所有组件和状态。 | components.json + PSD/SVG + prototype gallery | 不得只有happy path |
| P5 Shell/Context | 完成Desktop/Tablet/Mobile Shell、Context/Selection/Context Rail。 | shell prototypes + contracts | Browser不得永久右栏 |
| P6 Screen Wireframes | 按 ScreenSpec 12步把所有ACC/CTH/BMP/AI/SYS/Shared画成灰阶。 | wireframe boards | 此阶段不做Liquid Glass |
| P7 Visual Pass | 套Token、材质、图标、排版；做层级/密度审查。 | visual masters | Truth Surface禁止过度玻璃 |
| P8 Motion Pass | 对业务事件制作 storyboard、WAAPI/FLIP/Rive/Shader demo；reduced motion。 | motion source + preview | 禁止假thinking/无限动效 |
| P9 Responsive & i18n | 实际套中文/English/한국어；验证8个viewport和130%文本膨胀。 | responsive matrix + screenshots | 不得仅缩放Desktop |
| P10 Prototype | HTML/CSS/Vanilla JS实现所有核心Flow/State；mock标记prototype。 | runnable prototype | 不得调用/伪造生产API |
| P11 Integration Skeleton | 为每Screen写ViewModel/Action/State/Permission binding；UNKNOWN保留。 | templates + YAML/JSON contracts | 不得自行填endpoint |
| P12 PSD/Asset Export | 按命名规范导出PSD/SVG/PNG/icon/shader/source；生成checksum。 | 08_PSD + assets | 无法PSD必须BLOCKED |
| P13 Regression/QA | 截图baseline；键盘/焦点/contrast/reduced motion/reduced transparency；state matrix。 | QA reports | 任何FAIL不得Complete |
| P14 Validate Handoff | 脚本扫描缺Screen/状态/文件/legacy import/mock标记/fake endpoint/manifest checksum。 | VALIDATION_REPORT.json | LEGACY_CSS_IMPORTED必须0 |
| P15 Codex Handoff | 只把通过验证的Package交Codex；附UNKNOWN/Backend obligations；不切Production。 | CODEX_HANDOFF_READY=YES | Production route切换属于后续集成Gate |

## 16.1 每天/每批次结束的自检循环

READ CURRENT AUDIT SNAPSHOT → WORK ONLY IN EXPERIENCE PACKAGE → RENDER/PLAY → VALIDATE → UPDATE MANIFEST → RECORD UNKNOWN/BLOCKED → RE-AUDIT SCOPE

# 17. Definition of Done：真正完成而不是“文件生成了”

| Gate | PASS条件 |
| --- | --- |
| Scope | 所有 current main 模板族都有新归属；AUDIT REQUIRED 项未被假设完成。 |
| Legacy isolation | 新 Prototype/Integration Skeleton 中旧视觉 CSS import = 0。 |
| Screens | ACC + CTH-01..10 + BMP-01..11 + AI-01..05 + SYS-01..08 + Shared surfaces 全覆盖。 |
| States | Loading/Empty/Ready/Updating/Partial/Stale/Degraded/Blocked/Error/Offline/PermissionDenied按适用性覆盖。 |
| Responsive | 1920/1440/1280/1024/768/430/390/360 全跑；不是缩放。 |
| i18n | 中文/English/한국어 + 130%文本膨胀通过。 |
| A11y | Keyboard/Focus/Touch/Contrast/Reduced Motion/Reduced Transparency/Zoom通过。 |
| Motion | 15个核心Motion都有spec+source+preview；全部可中断；无假Runtime。 |
| Material | Tier C有Capability Probe/Fallback；关闭WebGL业务无损。 |
| Data visualization | Null/Extreme/Dense/Tooltip/Selection/Drill/Cross-highlight/Evidence Jump有规则。 |
| PSD/assets | PSD真实可编辑或逐项BLOCKED；SVG/PNG/source齐；不伪造格式。 |
| Contracts | 每Screen有ViewModel/State/Action/Permission；未知Endpoint=UNKNOWN。 |
| Provenance | 外部参考/代码/字体/素材License全部登记。 |
| Regression | 核心Screen的desktop/tablet/mobile baseline齐。 |
| Validation | validate_handoff PASS；manifest checksum一致。 |
| Codex handoff | Codex无需重新设计即可绑定真实后端；仍需完成Production E2E/Gates后才能上线。 |

## 17.1 自动验证脚本必须检查

FAIL if: - missing required screen_id - missing required viewport/state file - import path contains legacy/zbc/xujing/adaptive visual css - mock data lacks data-source="prototype" - endpoint value looks real but is not evidenced / not marked UNKNOWN - PSD extension is not a real PSD signature - motion preview exists but motion source/spec is missing - SVG/PNG/PSD missing from MANIFEST - checksum mismatch - missing license/provenance for external asset - missing reduced-motion or responsive contract

# 18. 参考图与视频：逐项转成 LUMENIS 内部规则

| 来源 | 观察 | 抽取原则 | 落位 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMG_8970 | LiquidGlass README | 真实shader/DOM capture/dynamic成本 | Tier C Material Runtime；性能/降级测试 |
| IMG_8971 | Liquid Glass Demo | 折射玻璃适合浮动控制/媒体控件 | Composer/Dock/overlay，禁止密集表格 |
| IMG_8972 | Liquid Glass空间层级 | 圆角、几何、Z-depth、ambient field共同构成空间 | Surface/Depth system，不是随机blur |
| IMG_8973 | Glass技术拆解 | normal/refraction/RGB offset/SDF/morph | Optical R&D / shader source |
| IMG_8974 | Floating pill nav | 选中态=Z+材质+颜色+位置 | Mobile Dock/Nav active travel |
| IMG_8975 | Goal/Progress cards | 目标、完成度、动作同面呈现 | Campaign/Evaluation |
| IMG_8976 | Calendar capsule | 空间选择器让焦点更直观 | Date/Range selection |
| IMG_8977 | Upload progress | 动作+进度+状态同一surface | 真实 Import Pipeline |
| IMG_8978 | Weather/Finance dashboard | 大数字+克制玻璃+清晰图表 | Overview/KPI composition |
| IMG_8979 | Layered payment panels | 层叠表达关系/历史/模式 | Artifact/Relationship/Segmented modes |
| IMG_8980 | Task/Data/Magic GPT | 任务、数据、AI共享视觉语言；能力卡+Composer | AI Home/Artifact/Task language |
| 视频 | AI页面重建过程 | Progressive Reveal + Intent-first | BOOT→INTENT→TASK→ARTIFACT 状态机 |

# 19. 研究学习网站与可下载安装工具（2026-09-10 重新核验）

## 19.1 研究网站

| 来源 | URL | 怎么学/怎么用 |
| --- | --- | --- |
| MotionSites | https://motionsites.org/ | 结构/产品视觉方向/Shader Hero/卡片/表单；只抽取问题与Pattern，不复制页面。 |
| Showreel.design | https://showreel.design/ | UI/UX Motion、品牌Motion、3D/CGI、节奏与转场；用于Motion Benchmark。 |
| React Bits | https://reactbits.dev/ | Dock/Glass/animated component思路；当前项目不因它迁React，只复刻行为/状态模型。 |
| Anime.js | https://animejs.com/ | Timeline position/stagger/sequence方法；作为编排研究，不必成为依赖。 |
| Aceternity UI | https://ui.aceternity.com/ | Floating Dock/File Upload/Expandable Card/Modal/Shader等组合；React/Tailwind实现只作参考。 |
| Uiverse | https://uiverse.io/ | 大量HTML/CSS/Tailwind/React/Figma微交互；质量差异大，逐项审计License/Accessibility。 |
| LiquidGlass GitHub | https://github.com/ybouane/liquidglass | WebGL refraction/blur/chromatic/Fresnel；MIT；只作Tier C研究/候选。 |
| LiquidGlass Demo | https://liquid-glass.ybouane.com/ | 视觉/性能原型观察；不得据Demo宣称生产性能。 |

## 19.2 建议安装到电脑的工具

| 工具 | 官方入口 | 用途 | 在本方案中的角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figma Desktop | https://www.figma.com/downloads/ | UI/UX、Design System、组件、Prototype、Dev Handoff；Windows/macOS可下。 | 主设计工具 |
| Adobe Photoshop | https://www.adobe.com/products/photoshop.html | 分层PSD视觉母版、图像处理。 | PSD强制交付工具 |
| Adobe After Effects | https://www.adobe.com/products/aftereffects.html | 高级Motion/VFX、动效预演；不要把AE视频当Runtime。 | 动效/特效审片 |
| ProtoPie Studio | https://www.protopie.io/download | 高保真交互、变量/条件/手势Prototype；Windows/macOS。 | 复杂UX验证 |
| Rive Editor | https://rive.app/downloads | State Machine、可运行矢量动效；macOS/Windows。 | 交互图形/状态动效 |
| Spline Desktop | https://spline.design/download | 3D/空间/UI材质建模；Mac/Windows。 | Spatial/3D探索 |
| Blender | https://www.blender.org/download/ | Shader、光照、3D材质研究；Win/macOS/Linux。 | Optical/3D研发 |
| DaVinci Resolve | https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve | 审片、剪辑、声音、演示Reel。 | Preview/Showreel |
| Visual Studio Code | https://code.visualstudio.com/ | 编辑HTML/CSS/JS/JSON/YAML、运行Prototype/校验脚本。 | 前端交接/合同编辑 |
| FFmpeg | https://ffmpeg.org/download.html | 批量转码MP4/GIF/WebM、生成contact sheet。 | 动效资产流水线 |

## 19.3 工具最小安装组合

Windows / 一套够用 Figma + Photoshop + ProtoPie + Rive + VS Code + FFmpeg。需要3D再加Spline/Blender；需要高质量动效审片再加After Effects/DaVinci。

没有 Photoshop 许可证/环境时 不要生成假PSD。继续完成分层SVG、Figma/可编辑源、PNG、Prototype和Contract，并在交接状态里写 `PSD_BLOCKED`，后续由具备Photoshop环境的人正式导出。

# 20. 审计与研究来源（供复核，不作为 UI 中的用户文案）

仓库取证时间：2026-09-10。所有仓库事实均以本次重新读取的 main 为准。

| 来源 | 定位 |
| --- | --- |
| [S1] GitHub HEAD | ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6 - docs: add Doubao to Codex pre-production handoff markdown |
| [S2] Design Baseline | LUMENIS_NEW_PRODUCT_DESIGN_BASELINE_V1.md / blob cf0b27d0b659d4eb8a404fc23345c1be0c129679 |
| [S3] Production Acceptance | 00-GOVERNANCE/LUMENIS-PRODUCTION-ACCEPTANCE-MASTER-CHECKLIST-V1.md / blob e4113bb309092aff2af064b06647af5bf8f62f23 |
| [S4] Current Shell | templates/base.html / blob 6582b5058ca3dba8bf2dcdb9a9f54c54e2f2abfe |
| [S5] Current AI | templates/system/ai.html / blob 71266875e424e89ac391195b401b3a5b2739dcaf |
| [S6] CSS Inventory | static/css: adaptive-components/layout, lumenis-global-design, xujing-core, zbc-design-system/v1.1/layout/ui-enhancement |
| [S7] Template trees | templates/auth + cth + zbmp + system (current main) |
| [S8] JS Inventory | static/js includes adaptive-engine/motion, ai-assistant, browser, domain-context, feature-modules, i18n, keyboard-shortcuts, lumenis-core, etc. |

外部研究来源：MotionSites、Showreel.design、React Bits、Anime.js、Aceternity UI、Uiverse、ybouane/liquidglass，以及 Figma/Adobe/ProtoPie/Rive/Spline/Blender/DaVinci/VS Code/FFmpeg 官方站点。外部参考只用于研究可验证方法；不得直接复制第三方视觉或未经许可证确认的代码/资产。

# 21. 最终交接状态模板

EXPERIENCE_HANDOFF_STATUS = COMPLETE ¦ PARTIAL ¦ BLOCKED AUDIT_HEAD = ab67612367c172ced2dff62b44e98de86469d1e6 DESIGN_VERSION = REQUIRED_SCREENS_DONE = x / x REQUIRED_STATES_DONE = x / x RESPONSIVE = PASS ¦ FAIL I18N_ZH_EN_KO = PASS ¦ FAIL ACCESSIBILITY = PASS ¦ FAIL MOTION_SOURCE = PASS ¦ FAIL OPTICAL_FALLBACK = PASS ¦ FAIL PSD = READY ¦ PARTIAL ¦ BLOCKED PROTOTYPE = PASS ¦ FAIL VISUAL_REGRESSION = PASS ¦ FAIL PROVENANCE = PASS ¦ FAIL LEGACY_VISUAL_CSS_IMPORTED = 0 FAKE_API_COUNT = 0 FAKE_EVIDENCE_COUNT = 0 UNKNOWN_BACKEND_BINDINGS = <count> VALIDATE_HANDOFF = PASS ¦ FAIL CODEX_HANDOFF_READY = YES ¦ NO BLOCKERS = [...]

最终“OVER”的定义 只有 Experience Handoff 本身全部完成并通过 validate_handoff，才可以把 UI/UX 交付标为 COMPLETE；但这仍不等于 LUMENIS Production Ready。Production Ready 必须由 Codex/后端继续完成真实 API、DB、Permission、Runtime、Evidence、E2E、Security、Recovery、Release Lineage 等仓库 Gate。

END OF MASTER PLAN

序境 / LUMENIS · Truth-driven Spatial Work Interface

Legacy UI = Capability Evidence Only · New Production UI = Independent Experience Authority