把 ZBC/序境按“完整产品”重新做一次源码级、功能级、交互级、运行级收口。

不能漏前端、不能漏后端、不能漏功能、不能因为修架构破坏现有能力；UI 必须重新做出自己的产品个性，而不是套模板。

序境全产品最终收口基线

一、最终验收标准

不是：

190 个模块存在 + 测试通过。

而是：

每一个产品领域

↓

每一个功能

↓

每一个函数

↓

每一条调用链

↓

每一份数据

↓

每一个 API

↓

每一个前端页面/交互

↓

每一个 Runtime 行为

↓

每一个异常/恢复路径

↓

都有真实证据

↓

才能标记 DONE

状态严格分成：

PLANNED → IMPLEMENTED → INTEGRATED → TESTED → VERIFIED → RELEASED → OPERATING

没有证据不得向后跳级。

⸻

二、必须覆盖的完整产品域

这次按照产品真实生命周期逐域处理：

01 产品 / Product / Domain / Subject

02 Repository / Runtime / Environment

03 数据采集

04 数据源 / Source Library

05 Raw Data

06 Subject Filter / Dedup

07 Data Quality

08 Canonical Data

09 Schema / Function Registry

10 Event

11 Event Graph

12 Case / Public Opinion

13 Risk Engine

14 Alert

15 Metric / Statistics

16 Dashboard

17 Search / Filter

18 KOS

19 KOL

20 KOC

21 Campaign / Topic

22 Report

23 Import / Export

24 Notification

25 AI Provider / Gateway

26 AI Analyzer / AI Filter

27 AI Learning / Feedback

28 Skill Registry

29 Skill Execution

30 Agent

31 Orchestrator

32 Engineering Loop

33 Harness

34 Permission

35 Action Firewall

36 Effect Fence

37 Agent Identity

38 Delegation / OBO / JIT

39 Evidence

40 Evaluation

41 Trace / Observability

42 Checkpoint / Resume / Recovery

43 Memory / Learning Asset

44 Browser / CDP / Login

45 Frontend / UI / UX

46 API

47 DB / Migration

48 Security / Audit

49 CI/CD / Release

50 Production Runtime

50个领域全部必须落到功能级验收。

⸻

三、数据必须真正形成这一条链

External Source

↓

Source Library

↓

Collector

↓

Raw

↓

Subject / Product / Scope Filter

↓

Dedup

↓

Quality Gate

↓

Canonical Data

↓

DB

↓

Event

↓

Case

↓

Risk

↓

Metric

↓

Finding / Insight

↓

Decision

↓

Action

↓

Outcome

↓

Evaluation

↓

Feedback

↓

Learning Asset

↓

下一轮 Intelligence

并且：

Source

→ Evidence

→ Canonical Data

→ Function

→ Metric

→ Truth Table

→ View Model

→ Dynamic Visualization

→ UI / Report / Export

两条链必须最终能够相互追溯。

任何页面上的一个数字，都必须能够回答：

这个数字从哪里来？

哪张表？

哪个函数？

哪个规则？

哪次采集？

哪个 Evidence？

哪个时间点？

哪个 Subject？

是否真实/估算？

当前置信度是多少？

⸻

四、Agent / AI 必须重新收口

序境本身不是 AI 产品。

AI 是帮助用户更好操作系统的能力层。

最终结构：

序境 Product

│

├── Production Core

│   ├── Data

│   ├── Collection

│   ├── Event

│   ├── Risk

│   ├── Case

│   ├── Report

│   └── Business Functions

│

└── Intelligence Capability

├── AI Gateway

├── Skills

├── Agent

├── Research

├── Reasoning

└── Learning

OSAI 是独立 Intelligence/Capability Core。

GGI 是独立产品。

LUMENIS Command 是独立研发控制台。

任何一个都不能变成另外一个产品的 Runtime 硬依赖。

⸻

五、AI Provider 必须真正清理

目标：

Zhipu

↕

Local AI

并行。

ARK：

LEGACY

只有真实依赖、真实调用链证明仍需要时才能保留。

Qwen / OpenAI / DeepSeek 等：

必须逐个追踪调用链 → 判断是否真实使用 → 决定 ACTIVE / LEGACY / DISABLED / DELETE。

不能因为代码里出现字符串，就认为它是实际 Provider。

更不能留下隐藏 fallback。

AI OFF 时：

AI unavailable

↓

系统仍然正常运行

↓

规则 / canonical / risk / report / core functions

继续工作

⸻

六、Agent 必须形成真正闭环

现在不是简单：

plan()

self_heal()

generate_patch()

就叫 Agent。

最终必须形成：

Human

↓

Intent

↓

Task

↓

Agent Identity

↓

Permission

↓

Plan

↓

Skill

↓

Tool

↓

Action Firewall

↓

Effect Fence

↓

Execution

↓

Evidence

↓

Evaluation

↓

Trace

↓

Outcome

↓

Learning

并且：

Agent ≠ User

Agent ≠ Task

Agent ≠ Run

Agent ≠ Credential

Agent ≠ Resource

Identity / Delegation / OBO / JIT 必须真正进入运行链，而不是只存在几个 Python 文件里。

⸻

七、Runtime 必须从“有监控”升级成“可恢复”

最终：

Worker

↓

Lease

↓

Heartbeat

↓

Checkpoint

↓

Failure Detection

↓

Reaper

↓

Retry

↓

DLQ

↓

Resume

↓

Evidence

同时覆盖：

* Collector

* Scheduler

* Browser

* AI

* Agent

* DB

* Queue

* API

* 子进程

* Tunnel

* Login Session

异常必须：

检测 → 定位 → 隔离 → 恢复 → 记录 → 验证。

不能只是弹一个“系统异常”。

⸻

八、UI：这次必须重新做，而且必须有“序境自己的脸”

这个我特别给你定死：

不能：

* Generic Admin Dashboard

* Bootstrap 套模板

* AI SaaS 模板

* 仿 ChatGPT

* 仿 Apple 网站

* 大量普通 Card 堆叠

* 页面无限向下滚

* 所有信息平均铺开

* 只有漂亮没有数据逻辑

必须：

“序境自己的信息空间”。

核心方向：

克制

+

高级

+

专业

+

有信息密度

+

有空间感

+

有动态感

+

有领域识别度

+

有产品记忆点

UI 不只是皮肤，而必须建立：

Data

↓

View Model

↓

Information Hierarchy

↓

Interaction

↓

Visualization

↓

Decision

⸻

九、UI 必须保留你之前确定的原则

1. 单页面核心工作空间

你之前明确要求：

所有核心信息尽可能在一个页面完成，不要无限向下滚。

因此：

Viewport

├── Global Context

├── Primary Intelligence

├── Dynamic Data

├── Evidence / Detail

└── Action

采用：

* Progressive Disclosure

* Floating / Layered Panels

* Drawer

* Overlay

* Contextual Detail

* Compact Navigation

* Dynamic Viewport

而不是无限堆页面。

2. 动态数据时间维度

统一：

NOW

TODAY

7D

30D

90D

YTD

HISTORICAL

每个核心指标：

Current

+

Delta

+

Freshness

+

Confidence

+

Source

图表可以：

Scrub

↓

Point

↓

Evidence

↓

Event

↓

Case

而且实时刷新不能破坏用户当前 viewport。

⸻

十、UI 必须真正个性化

不是换颜色。

必须建立自己的：

Visual Language

Typography System

Spacing System

Shape Language

Motion Language

Data Visualization Language

Icon Language

Navigation Language

Panel Language

Status Language

Evidence Language

并形成统一 Design Token。

同时根据不同领域改变信息表现：

舆情

→ 情绪 / 风险 / 热点 / 传播轨迹

KOS

→ 人 / 内容 / 任务 / 转化 / ROI

Research

→ Source / Evidence / Finding

AI

→ Model / Skill / Agent / Trace

Runtime

→ Health / Worker / Lease / Error / Recovery

Evidence

→ Provenance / Confidence / Chain

不是所有页面长得一样。

⸻

十一、前端必须逐页面验收

不能再接受：

“19个页面 Shell 已经有了。”

必须变成：

Page

↓

Route

↓

API

↓

View Model

↓

Real Data

↓

Loading

↓

Empty

↓

Error

↓

Permission

↓

Interaction

↓

Mutation

↓

Refresh

↓

Trace

每一个页面都必须回答：

这个页面是真功能，还是 UI_ONLY？

所有 UI_ONLY 必须处理：

接 API / 删除 / 合并 / 改成真实功能 / 明确 Legacy

⸻

十二、49张表也必须逐表审计

不能只看有没有 Schema。

逐表：

Table

↓

Owner

↓

Purpose

↓

Writer

↓

Reader

↓

API

↓

Function

↓

Frontend

↓

Lifecycle

↓

Migration

↓

Data volume

↓

Retention

↓

Evidence

25 张空表：

KEEP

DEPRECATE

DELETE

删除必须有人类批准。

⸻

十三、39处硬编码路径必须彻底收口

尤其：

D:\Taikoo-monitor-new

D:\Zachary OS AI

C:\Users\[USER]

全部进入：

Repository Registry

Environment Config

Runtime Resolver

生产代码禁止继续依赖开发机路径。

并且必须做：

Static Scan

+

Import Scan

+

Runtime Scan

+

Test

+

Subprocess Scan

+

Config Scan

直到真实归零。

⸻

十四、177 PARTIAL 不能继续当“完成”

每个 PARTIAL 必须执行：

File

↓

Function

↓

Caller

↓

Callee

↓

Data

↓

API

↓

UI

↓

Runtime

↓

Test

↓

Evidence

最终只能得到：

VERIFIED

PARTIAL

LEGACY

DEPRECATED

BROKEN

STUB

不能因为“文件存在”变成 IMPLEMENTED。

⸻

十五、最终必须建立产品 Feature Registry

这是这次真正的总控。

每一个功能一行：

Feature ID

Domain

Feature

Function

File

Caller

Callee

Input

Output

DB

API

Frontend

Permission

Agent/AI

Evidence

Evaluation

Test

Runtime

Status

Risk

Owner

Version

这样以后就不会再出现：

“这个功能好像做过。”

而会变成：

Feature F-XXXX → 哪个函数 → 哪张表 → 哪个 API → 哪个页面 → 哪个测试 → 哪个 Evidence → 当前到底什么状态。

⸻

十六、最终验收不是“测试全绿”

最终需要至少形成：

Static Audit

+

Function Test

+

Integration Test

+

E2E Test

+

Data Validation

+

API Validation

+

UI Validation

+

Permission Test

+

Security Test

+

Failure Injection

+

Recovery Test

+

AI OFF Test

+

Provider Failure Test

+

Browser Failure Test

+

DB Failure Test

+

Replay Test

+

Trace Verification

+

Production Smoke Test

然后才能：

RELEASED

⸻

【唯一执行指令】

对当前 ZBC / 序境进行一次“全产品、全领域、全功能、全调用链、全数据链、全前端、全后端、全 Runtime、全 Agent、全 AI、全 UI/UX”的源码级最终收口工程。

1. 以当前 Git HEAD、最新全域审计结果及现有治理文档为唯一事实基线；重新读取实际源码，不接受历史报告替代源码事实。

2. 建立并维护 Feature Registry、Impact Graph、Call Graph、Data Lineage、UI/API Matrix、Agent Matrix、DB Lifecycle Matrix。

3. 对上述 50 个产品领域逐一进行 File→Function→Caller/Callee→Data→API→Frontend→Runtime→Test→Evidence 验证。

4. 清除全部生产硬编码路径，统一接入 Repository Registry；任何删除必须经过依赖扫描与回归验证。

5. 完成 Product/Subject/Scope/CTH/ZBMP 隔离，禁止使用 global active_brand 作为跨产品真实边界。

6. 打通 Source→Raw→Filter→Dedup→Quality→Canonical→DB→Event→Case→Risk→Metric→Report→Evidence→Evaluation→Learning 全数据链，并补齐 Raw→Canonical 与 Evidence→DB 当前断点。

7. 逐表审计 49 张 DB 表；25 张空表必须形成 KEEP/DEPRECATE/DELETE 建议，未经人工批准不得删除。

8. 完成 Collector、Event、Risk、Case、KOS/KOL/KOC、Report、Import/Export、Notification 等全部生产功能的真实函数级与端到端验证。

9. 收口 AI Gateway：Zhipu + Local 并行；ARK 明确 LEGACY；其余 Provider 必须根据真实调用链决定状态；禁止隐藏 fallback；AI OFF 时核心产品仍可运行。

10. 完成 Skill Registry→Skill Execution Contract→PermissionGate→Action Firewall→Effect Fence→Engine→Evidence→Evaluation→Trace 的真实执行链。

11. 完成 Agent Runtime、Agent Identity、Delegation、OBO/JIT、Task/Run/Step、Permission、Idempotency、Effect Fence 的真实接入，不允许仅文件存在。

12. 完成 Evidence、Evaluation、Trace、Observability 持久化与关联；所有关键动作必须能够回溯。

13. 完成 Worker→Lease→Heartbeat→Checkpoint→Reaper→Retry→DLQ→Resume Runtime 闭环，并对 Collector/Browser/AI/Agent/DB/Queue/API/子进程进行故障注入与恢复测试。

14. 对 177 个 PARTIAL 模块逐个完成函数级判断；没有真实闭环的保持 PARTIAL，禁止虚假升级状态。

15. 对 OSAI 49 个模块逐个检查实际调用关系；把确实需要的能力接入运行链，未接入的明确状态，禁止为了“完成率”制造伪调用。

16. 完成 ZBC 与 OSAI 的 Contract/Artifact 边界；禁止 Runtime 硬耦合；GGI 与 LUMENIS Command 同样保持独立。

17. 前端逐页面逐功能验收：Route→API→View Model→Real Data→Loading/Empty/Error/Permission→Interaction→Mutation→Refresh→Trace；所有 UI_ONLY 必须接入、重构、合并或明确淘汰。

18. 重新进行 UI/UX 个性化重构。 不允许 Generic Admin、AI SaaS 模板、ChatGPT/Apple 克隆；建立序境独有 Typography、Spacing、Shape、Motion、Navigation、Panel、Data Visualization、Evidence、Status Design Language。

19. 保留既定的单页面核心工作空间、无无限滚动、Progressive Disclosure、Layered/Floating Panel、紧凑导航、动态时间序列、NOW/TODAY/7D/30D/90D/YTD/HISTORICAL、Current+Delta+Freshness+Confidence、Scrub→Evidence/Event/Case 等要求。

20. UI 必须与真实数据链绑定，禁止为了视觉效果制造假数据、假指标、假状态。

21. 完成 Security、Auth、Permission、CSRF/CSP/XSS/SQLi/SSRF/Path Traversal/Command Allowlist、Agent Tool Firewall、Credential Isolation、Audit Log 等实际验证。

22. 完成 CI/CD、Migration、Release、Rollback、Canary、Smoke Test、Failure Injection、Replay、Regression。

23. 对所有已有功能采取“先验证、再修改、再回归”；任何升级不得破坏已有生产功能、数据、API、Runtime、研究资料和审计证据。

24. 所有旧代码、旧 UI、旧 API、旧表、旧 Provider、旧路径必须先完成依赖分析，再决定 KEEP/MERGE/MIGRATE/LEGACY/ARCHIVE/DELETE。

25. 最终输出完整 Feature Registry、Function Verification Matrix、Call Graph、Impact Graph、Data Lineage、Agent Matrix、UI/API Matrix、DB Matrix、Provider Matrix、Permission Matrix、Runtime Matrix、Security Matrix、Test Matrix、Failure/Recovery Matrix、Release Evidence。

26. 最终只允许将真正达到 IMPLEMENTED → INTEGRATED → TESTED → VERIFIED → RELEASED → OPERATING 的项目标记为完成。

27. 任何未验证项目不得写“完成”；任何缺失功能必须补开发；任何错误必须修复；任何可优化点必须在不破坏既有能力的前提下完成优化。

最终目标不是提高模块完成率，而是让序境成为一个前后端、数据、AI、Agent、Runtime、Security、UI/UX、业务功能真正贯通，并且每一个功能都能够被源码、调用链、数据、测试和运行证据证明的完整产品。

执行完成后停止，不自行扩大产品边界，不新建无必要产品，不复制第三方实现，不删除生产数据，不删除空表，不删除旧能力而没有迁移/替代/回滚证据。

这版我建议就作为新的最高级执行基线。之前的 P0/P1/P2 不废掉，而是全部纳入这个总闭环；这样后面不会再出现“修架构时漏 UI”“补 Agent 时漏数据”“改 AI 时破坏生产功能”这种割裂推进。